IEPIRKUMA

„Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība”

NOLIKUMS

Līvāni, 2018. gads

1. Vispārīgā informācija

- 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LND 2018/16

- 1.2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316

Reģ. Nr. 90000065595

Konta Nr. Bankā: LV79PARX0004642660004

AS „Citadele Bnaka“

Tālruņa Nr. 65307272

Kontaktpersonas: Intis Svirskis, tālr. Nr. 65307272, e-pasta adrese –  intis.svirskis@livani.lv.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 9. panta noteikumiem

- 1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 10. maijam, plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

- 1.4.	Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 180 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

- 1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [ aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „__________________”, identifikācijas Nr. LND 2018/___  Neatvērt līdz 2018. gada ___. ____________ plkst. 11:00”.

1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā). Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.5.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot, ja pretendents atsauc piedāvājumu.

- 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.  Iepirkuma priekšmets ir “Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju ( 1. pielikums).

CPV kods: 71320000-7.

2.1.2. Pretendents var iepazīties ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām pasūtītāja mājas lapā  www.livani.lv, kā arī Līvānu novada būvvaldē Rīgas ielā 77, Līvānos, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 15:30. Ja tiks uzdoti jautājumi norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju.

2.1.3. Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma tehniskā specifikācija (Projektēšanas uzdevums) Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

2.1.4. Dokumentācijas paredzamais izstrādes laiks – 180 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.1.5. Pretendentam ir jāveic projektējamā objekta apsekošana. Objekta apsekošana sastāv no projektējamās vietas apsekošanas, kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas.

2.1.6. Objekta apskati jāsaskaņo ar kontaktpersonu Inti Svirski, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese: intis.svirskis@livani.lv.

2.1.7. Objekta apsekošanā ir tiesības piedalīties Pretendenta pārstāvim, kas ir rakstiski pilnvarots piedalīties apskatē.

2.1.8. Ar mērķi nodrošināt objekta apsekošanā klātesošas personas (personu) saikni ar attiecīgo pretendentu, Pasūtītāja kontaktpersonai pirms apsekošanas veikšanas ir jāuzrāda:

2.1.8.1. Pretendenta izdotas pilnvaras oriģināls Pretendenta pārstāvju dalībai objekta apsekošanā, norādot apsekošanas objekta nosaukumu, datumu un laiku.

2.1.8.2. Pretendenta pārstāvju personas apliecinošus dokumentus (pase vai identifikācijas karte). Oriģināls.

2.1.9. Pretendenta uzrādīto dokumentāciju Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē objekta apsekošanas aktā (Nolikuma 5. pielikums). Gadījumā, ja ierodoties uz objekta apsekošanu, kāds no 2.1.8. punktā norādītajiem dokumentiem netiek uzrādīts (pretendenta pārstāvja rīcībā nav visi nolikuma 2.1.8. punktā minētie dokumenti), pretendenta pārstāvim dokumentu apliecinātās kopijas ir jāatsūta pasūtītājam divu darbdienu laikā pa faksu 65307255 un trīs darbdienu laikā pa pastu, ierakstītā vēstulē, adresējot to Līvānu novada domes Iepirkumu komisijai, Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316. Minētos dokumentus var iesniegt arī personīgi trīs darbdienu laikā pēc objekta apsekošanas Līvānu novada domes 303. kabinetā/telpā (Rīgas ielā 77, Līvānos).

2.1.10.  Pēc objekta apsekošanas un izpētes, kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas tiek parakstīts apsekošanas akts ( 5. pielikums ) 2 (divos) eksemplāros no Pasūtītāja pārstāvja puses un Pretendenta pārstāvju puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.

- Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzami dokumenti

  - Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

  - Katrs pretendents, kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

  - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz viena angāra projektēšanā, kur objekta kopējā platība ir ne mazāk kā 800 m2, norādot pasūtītājus izstrādātajiem tehniskajiem ( būvprojektiem ) projektiem atsevišķā dokumentā, kurš sastādāms brīvā formā. Par projektēšanas darbiem jābūt atsauksmēm un Pieņemšanas – nodošanas aktiem. Piedāvājumam jāpievieno pozitīva atsauksme no pasūtītāja par vismaz vienu šajā jomā projektēto objektu kvalitāti un projektēšanas darbu izpildi  saskaņā ar noslēgto līgumu un saskaņā ar šajā punktā prasīto pieredzi.

    - Būvprojekta vadītāja pieredzei jābūt vismaz 2 angāru būvprojektu izstrādē.

    - Piedāvājuma iesniedzējam pie piedāvājuma jāpievieno apliecinājums, ka konkrētais projektēšanas darbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju (vēlams pievienot projektēšanas darbu vadītāju sertifikātu kopijas – arhitekta prakses sertifikāta kopiju, būvprakses sertifikāta kopijas ēku konstrukciju projektēšanā, elektroietaišu projektēšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, gāzes apgādes sistēmu projektēšanā, ceļu projektēšanā, un šajā punktā minētie apliecinājumi, ( CV)) vai piedāvātā projektēšanas darbu  vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 2.pielikumam).

  - Piedāvājumam vēlams pievienot attiecīgās būvprakses sertifikātu kopijas ( ja būvprakses sertifikātu kopijas pretendents nepievieno pie piedāvājuma, tad tas norāda attiecīgi piedāvātos darbu vadītājus, atļautās būvprakses jomas un būvprakses sertifikātu numurus, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par norādīto personu kompetenci attiecīgajā jomā.

  - Pie piedāvājuma, piedāvājuma iesniedzējs pievieno pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un pretendenta norādītai personai ( ja tāda ir ), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

3.9. Piedāvājumā jānorāda katras projektēšanas sadaļas un autoruzraudzības izmaksas atsevišķi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no jebkuras sadaļas izstrādes, kā arī atteikties no pasūtījuma kopumā finansiālu apsvērumu dēļ.

3.10. Piedāvājumā jānorāda kopējo līgumcenu bez PVN un ar PVN, kā arī darbu izpildes termiņu dienās.

3.11. Vajadzības gadījumā pretendentam projektēšanas laikā jānodrošina arī citu specializētu darbu projektēšanai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgas kvalifikācijas sertifikātu.

3.12. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā pēc līguma noslēgšanas piecu dienu laikā tas apdrošinās savu profesionālo civiltiesisko atbildību par summu vismaz 80 % apmērā no kopējās pretendenta piedāvājuma summas, ieskaitot PVN vai arī dokuments, kas apliecina, ka pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jau ir apdrošināts saskaņā ar šo nolikuma punktu.

3.13. Pretendentam piedāvājumā jānorāda arī konkrētā būvprojekta autoruzraudzības kopējā cena ar PVN un bez PVN.

3.14. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 4. pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja (3 lappusē).

3.15. Uz Pretendentu vai personu uz kuras iespējām pretendents balstās nedrīkst attiekties Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punkts.

3.16. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (jāaizpilda Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (pieejams aizpildīšanai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/tools/espd; jāaizpilda un jāpievieno piedāvājumam). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

4.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.2. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.

4.3. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī nolikuma prasības, iepirkumu komisija izlemj vai attiecīgais pretendenta piedāvājums ir noraidāms.

4.4.  Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- Iepirkuma līgums

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums).

PIELIKUMI:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija (skat. atsevišķi pie šī iepirkuma pievienoto datni (failu)) – projektēšanas uzdevums un citi projektēšanas dokumenti;

2.pielikums. Projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts;

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts;

4.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums;

2018. gada _______. ___________________

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

- pielikums

Projektēšanas uzdevums

angāra un pievedceļa izbūves būvprojekta izstrādei

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā

- Vispārīgie dati par objektu:

  - Objekts – Angārs un pievedceļš Līvānu industriālajā zonā.

  - Projektējamā objekta adrese – Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu novads un Celtniecības iela 9, Līvāni, Līvānu novads.

  - Zemes vienību kadastra apzīmējumi  - 7652 001 0023, 7652 001 0125.

  - Zemes vienību īpašnieks – Līvānu novada dome, reģ. Nr.90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

  - Zemes gabalu kopējā platība – 5.6047 ha;

  - Būvju galvenais lietošanas veids:

    - Angāram – rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (1252);

    - Pievedceļiem un laukumiem – ielas un ceļi (2112).

  - Būvju grupa – II.

  - Projektēšanas mērķis – paredzēt izveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, izbūvējot industriālo teritoriju ar iespēju to attīstīt.

Vispārīgas prasības:

2.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

2.2. Būvniecības ieceres dokumentu sastāvs – būvprojekts minimālā sastāvā un    būvprojekts.

2.3. Topogrāfisko uzmērīšanu un ģeoloģisko izpēti veic projektētājs.

2.4. Projektētājs nodrošina nepieciešamo dokumentu savākšanu būvprojektēšanas  uzsākšanai, tai skaitā nepieciešamo tehnisko noteikumu  savākšanu no attiecīgajām institūcijām.

2.5.  Visus nepieciešamos saskaņojumus veic Projektētājs.

2.6. Būvdarbu veikšanu paredzēt II kārtās. Visu ārējo inženiertīklu izbūvi paredzēt I kārtā. Projektējot objektu jāparedz otrās kārtas būvdarbu veikšana tā, lai netiktu radīti bojājumi vai pārbūve pirmajā kārtā izbūvētajai industriālās teritorijas daļai.

2.7.  Projektējot piebraucamo ceļu no Celtniecības ielas puses, jāņem vērā iepriekš projektētais noliktavu laukums un plānotā piebraucamā ceļa trase, kā arī nobrauktuves uz projektētajiem un esošajiem objektiem. Piebraucamā ceļa vienā pusē paredzēt apvienoto gājēju ietvi - veloceliņu. Orientējošais piebraucamā ceļa garums – 160 m.

2.8.   Angāru projektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0125, piebraucamo ceļu uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023.

2.9.  Projektējot angāra teritorijas labiekārtojumu, paredzēt laukumu ar cieto segumu, kas piemērots tehnikas, tajā skaitā lielgabarīta, novietošanai, materiālu un preču atklātai uzglabāšanai. Paredzēt vieglo automašīnu stāvlaukumu pie angāra administratīvās daļas.

2.10.  Teritorijai paredzēt nožogojumu.

2.11.  Lietus ūdens novadīšanu no teritorijas, paredzēt uz Celtniecības ielas slēgto lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.

2.12.  Piebraucamajam ceļam un teritorijai paredzēt apgaismojumu, izmantot LED tipa gaismekļus, nepieciešamās elektriskās jaudas un apgaismojuma intensitāti precizēt izstrādājot būvprojektu.

2.13. Paredzēt videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu teritorijai.

2.14. Angāra ēkā paredzēt sekojošu telpu izbūvi:

- Noliktavu telpu (ar starpsienām nesadalītu) 850 - 900 m2;

- Biroja telpu 25 - 30 m2 ar 6 darba vietām;

- Personāla telpas (atpūtas telpu ar virtuves nišu, ģērbtuvi 35 -4 0 vietām, dušu, tualeti, biroja lietu noliktavu)70 - 75 m2;

2.15. Projektējamā angāra konstruktīvais risinājums – metāla karkass ar sendvičtipa paneļu apšuvumu, biroja un sadzīves telpu blokam – keramzītbetona bloku sienas un dzelzsbetona paneļu pārsegums.

2.16. Noliktavas telpas augstumu līdz jumta konstrukcijām zemākajā vietā paredzēt ne mazāk kā 6 m.

2.17. Angāram paredzēt nepieciešamos iekšējos inženiertīklus – ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri (gāzes apkures katls vai cits risinājums) un ventilāciju, apgaismes un spēka tīklus, zibensaizsardzību, ugunsdrošības signalizāciju, vājstrāvas tīklus.

2.18. Angāram paredzēt nepieciešamos ārējos inženiertīklus.

2.19. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trijos) eksemplāros papīra formātā.

2.20. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā   elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

2.21. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju pēc tam, kad Līvānu novada  būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvniecības projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Izstrādājot būvprojektu, paredzēt sekojošas sastāvdaļas:

2.1. Vispārīgo daļu;

2.2. Arhitektūras daļu:

- vispārīgos rādītājus;

- teritorijas sadaļu;

- arhitektūras sadaļu;

2.3. Inženierrisinājumu daļu:

- būvkonstrukciju daļa;

- ūdensapgādi un kanalizāciju;

- apkuri un vēdināšanu;

- elektroapgādi;

- gāzes apgādi;

- ugunsdzēsības automātikas sistēmu;

- elektronisko sakaru sistēmu;

- vides aizsardzības pasākumus;

2.4. Ekonomisko daļu:

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumus;

- būvdarbu apjomus;

- izmaksu aprēķinus (tāmes), kurus sadalīt attiecināmajās un neattiecināmajās    izmaksās;

2.5.  Darbu organizēšanas projektu;

2.6.  Ugunsdrošības pasākumu pārskatu;

2.7.  Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

2.8.  Citas sastāvdaļas, ja tas ir nepieciešams.

Prasības pretendentam:

Pretendentam ir pieredze rūpnieciskās ražošanas ēku un ielu un ceļu projektēšanā.

3. Citas prasības:

- 3.1. Pirms būvprojekta izstrādes pretendentam,  jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate.

3.2. Darbu izmaksās jāietver visas būvprojekta izstrādāšanas, un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs.

3.3. Pretendentam visas būvprojekta sadaļas ir jāizstrādā un jāiesniedz valsts valodā, t.sk. elektroniskā formātā. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

3.4. Papildus izdevumi, pēc nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, par tālāku šīs dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti.

3.5. Pretendentam pienākums ir laicīgi pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam.

3.6. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu.

3.8. Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā termiņā.

3.9. Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 180 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Līvānu novada domes izpilddirektors					    U. Skreivers

I.Svirskis

65307273

2.pielikums

Projektēšanas darbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze būvprojektu/tehnisko projektu darbu vadīšanā ( norādīt lielākos pabeigtos būvprojektus/tehniskos projektus un pasūtītājus, kuros speciālists ir veicis būvprojektu/ tehnisko projektu darbu vadīšanu ):

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

3.pielikums

Projekts

LĪGUMS Nr. _______

Līvānos,                                                                                          20___. gada ___. ___________

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

<Projektētāja nosaukums>, Reģ. Nr. ____________________, tās _________________________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „____________________________“ ar identifikācijas Nr. LND 2018/___, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Projektētāja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt “________________________________________________”  un tā autoruzraudzību objekta būvniecības laikā, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „________________________________________”, (identifikācijas Nr. LND 2018/___) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem), t.sk., PVN 21 % EUR _______________ ( summa vārdiem), kura sastāv no:

    - atlīdzības par būvprojekta izstrādi EUR ________________, tajā skaitā EUR _______________ PVN 21 % apmērā;

    - autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā būvprojekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR __________, tajā skaitā EUR _________ PVN 21 % apmērā.

  - Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

2.2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā atlikušo atlīdzību par būvprojekta izstrādi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma ( pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes ) par IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.

2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.3.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā noteiktās būvprojekta autoruzraudzības summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā no autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanas dienas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

2.3.2. Atlikušo summu par būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar šī līguma 2.1.2. punktu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.4. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% ( desmit procenti ) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 61. panta piektās daļas 2. punktu.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šī līguma priekšmetā norādīto darbu veikšanai.

  - IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par būvprojekta izstrādi.

  - PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.

    - IZPILDĪTĀJS koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

  - IZPILDĪTĀJAM būvprojekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma un atskaitīties PASŪTĪTĀJAM par paveikto darbu.

  - Autoruzraudzības pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Parakstot šo līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir pieredze vismaz trīs trešās grupas ēku vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas,  pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē, saskaņā ar šī līguma priekšmetu. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka IZPILDĪTĀJS sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamos zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties PASŪTĪTĀJAM.

  - Pēc būvprojekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, PASŪTĪĀJS nodod IZPILDĪTĀJA izstrādāto būvprojektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt IZPILDĪTĀJA iesniegtā būvprojekta atbilstību Eiropas Savienības  un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.

  - Ja PASŪTĪTĀJS izlemj neveikt būvprojekta ekspertīzi, IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā līguma summa par būvprojekta izstrādi, kas noteikta šī līguma 2.1.1. punktā tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

  - Ja ekspertu atzinums par būvprojektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.1. punktu.

  - Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā būvprojekta labojumu un trūkumu novēršanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - IZPILDĪTĀJS būvprojekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM  60 kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

  - Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:

    - pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas starpposma aktu, vai

    - iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.

  - Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu pirms vai pēc būvprojekta ekspertīzes, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem vienas nedēļas laikā no akta sastādīšanas dienas vai aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.

  - Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt būvprojekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:

    - PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;

    - Būvprojekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.

4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, PUSES savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

  - Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.

  - Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu PASŪTĪTĀJAM.

  - IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.

  - Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādātā būvprojekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma noteiktajā termiņā ( vienas nedēļas laikā ) no akta sastādīšanas dienas vai PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU desmit darba dienu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.

    - Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības prasīt vienlaicīgi no IZPILDĪTĀJA gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.

    - Par IZPILDĪTĀJA nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

  - Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

  - Ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc PASŪTĪTĀJA aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

  - IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma segt PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ)  IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ).

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

- Apakšlīgumi

6.1.	IZPILDĪTĀJAM ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, izņemot tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir līdz 10 procentiem no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2.	Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā  balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM un jāsaņem rakstveida piekrišana. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL  9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

6.3.	Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt tā personāla uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. PASŪTĪTĀJS piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

6.3.1.	IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs uz kuru iespējām pretendents balstījies atbilst tām iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2.	Piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.3.	Uz piedāvāto apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies neattiecas PIL  9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

6.4.	PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Nepārvarama vara

  - Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

8. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

8.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

8.2.Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

9. Citi noteikumi

9.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs – Intis Svirskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

9.4.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, savukārt otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

9.5.PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Līvānu novada dome Reģ.Nr.90000065595 Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316 AS “Citadele banka” LV79PARX0004642660004 |  | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ |  | ___________________________ |
| U. Skreivers |  |  |

4.pielikums

- PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais izpildes termiņš ( dienās ) - ____________________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātā būvprojekta izstrādes summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvprojekta izstrādes summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātā būvprojekta autoruzraudzības summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvprojekta autoruzraudzības summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvājuma kopējā summa ieskaitot autoruzraudzības pakalpojumus bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Piedāvājuma kopējā summa ieskaitot autoruzraudzības pakalpojumus ar 21 % PVN sastāda EUR ___________________.

Pretendents: ____________________________________________________________

Reģ. Nr. :____________________________________________________

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  ___________________e-pasts: _____________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:	 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

5. pielikums

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND 201__/_____

- Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | ______._____.2018. |
| --- | --- |
| Apsekošanas vieta |  |
| Apsekošanas uzsākšanas laiks | plkst. ___:___ |
| Apsekošanas pabeigšanas laiks | plkst. ___:___ |

- Informācija par pretendentu

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta reģistrācijas numurs |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |

- Pirms objekta apsekošanas Pasūtītāja kontaktpersonai uzrādītie Pretendenta dokumenti

|  | Dokumenta nosaukums | Pasūtītāja pārstāvja atzīme par uzrādītiem dokumentiem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oriģināls | Lpp. /vien. Skaits |
| 1. | Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai objekta apsekošanā |  |  |
| 5. | Pretendenta pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība) |  |  |
|  | Citi uzrādītie dokumenti |  |  |

- Objekta apsekošanas norise

| Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- |

- Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |

*Objekta apsekošanas akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, viens apsekošanas akta eksemplārs ir nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.