IEPIRKUMA

Būvuzraudzības veikšana ielu rekonstrukcijai

NOLIKUMS

Līvāni, 2014. gads

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LND 2014/12

1.1.1. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

## 1.2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316

Reģ. Nr. 90000065595

Konta Nr. LV79PARX0004642660004

AS „Citadele banka“

Tālruņa Nr. 65307250

Faksa Nr. 65307255

Kontaktpersonas: par tehniskajām specifikācijām un kvalifikācijas prasībām – Ainārs Skromāns, tālr. Nr. 65307272,  faksa Nr. 65307255, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv, par iepirkuma nolikumu Gatis Pelēķis, tālr. Nr. 65307259, e-pasts: gatis.pelekis@livani.lv.

## 1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 31. martam plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

1.3.2. Ar tehnisko dokumentāciju un nolikumu ieinteresētās personas var iepazīties Līvānu būvvaldē, Rīgas ielā 77, Līvānos 3. stāva 303. kabinetā no plkst. 9.00-17.00., kā arī Līvānu novada pašvaldības mājas lapā: www.livani.lv.

## 1.4.	Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

## 1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

## 1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”<iepirkuma nosaukums, uz kuru pretendents iesniedz piedāvājumu>”, <iepirkuma identifikācijas numurs>. Neatvērt līdz <piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datums un laiks>”.

1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā). Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.5.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.5.7. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents iesniegto piedāvājumu atsauc vai groza normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.5.8. Piedāvājuma nodrošinājums

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 800 EUR ( astoņi simti eiro ) apmērā ( paredzamā līgumcena 40000 EUR ). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

      - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

      - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā ( 15 dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir izsūtījis oficiālu vēstuli par šī iepirkuma rezultātiem).

      - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ pretendentam ( piedāvājuma iesniedzējam ) tikai uz pretendenta rakstiska lūguma pamata;

- Šī iepirkuma uzvarētājam ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ personīgi vai nosūta pa pastu.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana ielu rekonstrukcijai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

2.1.1.1. Iepirkuma priekšmets iekļauj sevī sekojošus uzraugāmos objektus:

2.1.1.1.1. Objekts „Zaļās ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Avotu ielai), Saules ielas (posmā no Avotu ielas līdz Rīgas ielai),  Avotu ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Saules ielai) un Zemgales ielas rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā”;

2.1.1.1.2. Objekts „Lāčplēša ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai 23) un Saules ielas (posmā no Saules ielas 1 līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā”;

2.1.1.1.3. Objekts „Sporta ielas, A.Pumupra ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā”;

2.1.1.1.4. Objekts „Dzelzceļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai 21) un Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā”;

2.1.1.1.5. Objekts „Līvānu pilsētas Liepu ielas transporta pārvada ar ielu pieslēgumiem būvniecība, atbilstoši tehniskā projekta aktualizācija Liepu ielas un Dzelzceļa ielu posmu rekonstrukcija Līvānos”.

2.1.2. CPV kods: 71247000-1

2.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta/objektu nodošanai ekspluatācijā. Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – no 2014.gada  gada 1.aprīļa līdz  2015. gada 1.septembrim neieskaitot termiņā to laika posmu uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.)

## 2.3. Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma tehniskā specifikācija (Darba uzdevums) Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

# INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

## Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā.

## Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ( ievērojot 8. 2 panta 6., 7., 8. daļu  ), to tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām vai arī ja pretendents sniedz nepatiesu informāciju.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

## Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

## Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus norādot tos savā piedāvājumā.

# PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

## Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

## Iepirkumā var ņemt dalību Pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

## Uz Pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

## Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, izņemot pretendentus, kuri iesniedz piedāvājumu kā fiziskas personas;

    - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

      - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz ceļu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu būvdarbu uzraudzībā ceļu būvuzraudzības jomā pretendenta darbības iepriekšējo trīs gadu  laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN). Jaundibinātiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par 3 gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apgrozījums tiks atzīts arī tādam pretendentam, kas dibināts vēlāk, t. i. gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Par gada vidējo finanšu apgrozījumu iesniedzams pretendenta apliecinājums.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām:

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 3 (trīs) pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā līdzvērtīgu (līdzīgas funkcionalitātes) objektu  – pilsētas ielu būvdarbu būvuzraudzībā, kur:

      - katrā objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, ir vismaz EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro);

      - katrā objektā veikta asfaltbetona izbūve ne mazāk, kā 30 000 m2 apjomā;

      - veikta betona bruģakmens seguma izbūve, ne mazāk, kā 1000 m2, pieredzi pierāda summējot ne vairāk kā 2 objektus;

      - katrā objektā veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ne mazāk, kā 1700 m apjomā,

      - katrā objektā veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;

      - veikta vismaz vienā objektā ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 1500 m apjomā;

      - veikta vismaz vienā objektā drenāžas izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 1200 m apjomā;

      - katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.

    - Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes  un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas (dokumentāciju var pieprasīt attiecīgajā būvvaldē (būvniecības komisijā), kuras uzraudzības teritorijā tika veikta objekta būvniecība.

    - Pretendentam jānodrošina Nolikumā un Būvprojektā norādītā objekta būvuzraudzības veikšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

    - Pretendentam ir jānodrošina šādus galvenos speciālistus:

      - Atbildīgo būvuzraugu:

        - ar spēkā esošu Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīgas sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ceļu būvuzraudzībā;

        - ar pieredzi kā atbildīgajam būvuzraugam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae(CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 3 (trīs) pabeigtus un ekspluatācijā nodotus līdzvērtīgus (līdzīgas funkcionalitātes) – pilsētas ielas būvdarbu būvuzraudzību, kur:

          - vismaz vienā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 26 000 m2 apjomā;

          - vismaz vienā veikta bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 700 m2 apjomā,

          - Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma pilsētas ielu būvdarbu būvuzraudzībā,  pie CV jāpievieno būvuzrauga saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas (dokumentāciju var pieprasīt attiecīgajā būvvaldē (būvniecības komisijā), kuras uzraudzības teritorijā tika veikta objekta būvniecība).

      - Būvuzraugu ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu būvuzraudzību vismaz 3 (trīs) pilsētas ielas rekonstrukcijas vai izbūves objektā, kurā:

        - vismaz vienā objektā izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 1700 m;

        - vismaz vienā objektā izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā  1500 m apjomā;

        - vismaz vienā objektā izbūvēti drenāžas tīkli ne mazāk, kā  1200 m apjomā;

        - vismaz vienā objektā katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos;

      - Būvuzraugu ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu  vadīšanu vismaz vienā pilsētas ielas rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar apjomu ne mazāku, kā 2500 m.

  - Pretendentam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts.

  - Pretendentam jābūt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei vismaz Euro 500 000 apmērā, kurā:

- ir apdrošināta to personu darbība, kuri ir piedāvāti Pakalpojuma sniegšanai;

- zaudējumi ir noteikti gan kā kaitējums trešās personas veselībai vai dzīvībai, vai īpašuma bojājums, kā arī trešās personas tiešais finansiālais zaudējums.

- Iesnedzamie dokumenti

  - Pretendents iesniedz Pieteikumu par dalību iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

- ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju (ja tāds tiek piesaistīts) ir patiesas;

## Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu apvienības ietilpstošās personas) vārdā.

## Pretendenta finanšu piedāvājums (3.pielikums). Finanšu piedāvājuma cenu norāda eiro (EUR) atsevišķi ar un bez PVN (ja piedāvājuma iesniedzējs nav PVN maksātājs, tad tas neuzrāda summu ar PVN). Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina Darba uzdevumā iekļauto darbu izpildi savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē. Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

## 5.3.   Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts;

5.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē   ārvalstīs apliecības kopija ( izņemot gadījumu, ja pretendents ir fiziska/fiziskas personas );

## 5.5.  Pasūtījuma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams Pasūtījuma izpildei.

  - Piedāvājumam jāpievieno būvuzrauga būvprakses sertifikāta kopija ( sertifikātu kopijas jāiesniedz arī uz  specializētajiem darbiem ) būvprakses sertifikātu kopijas un apliecinājums, ka piedāvātais būvuzraugs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju vai piedāvātā būvuzrauga apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības ( izņemot gadījumu, ja pretendents ir fiziska/fiziskas personas).

  - Piedāvājumam jāpievieno izziņa, kuru ne agrāk, ka 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas datuma ir izsnieguši Pretendenta darba devēji par piedāvāto speciālistu darba noslodzi, tajā skaitā par citiem projektiem, kuros ir iesaistīts vai tiek plānots iesaistīt speciālistu laika periodā no 2014.gada 1.aprīļa  līdz 2015.gada 1.septembrim.

  - Pretendents par savu gada vidējo finanšu apgrozījumu iesniedz pretendenta apliecinājumu.

  - Piedāvājumam jāpievieno piedāvātā būvuzrauga kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 4.pielikumam), kurā jānorāda pieredzi trijos iepriekšējos gados vismaz 2 (divos) līdzīgas nozīmes objektā (saskaņā ar nolikuma 4.2.5.1.2., 4.2.5.2., 4.2.5.3. punktiem), kā arī jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par vismaz vienu līdzvērtīgas (līdzīgas) nozīmes lielāko pabeigto objektu būvdarbu būvuzraudzības kvalitāti un to izpildi, kur būvuzraudzības pakalpojumus bija sniedzis Pretendenta piedāvātais būvuzraugs, saskaņā ar noslēgto līgumu.

  - Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces obligāti veicamajām pārbaudēm jāuzrāda sekojoša tabulā:

Operatīvo kvalitātes kontroles ierīču saraksts pārbaužu veikšanai *Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par operatīvās kvalitātes kontroles ierīču esamību tā rīcībā (īpašumā vai nomā (ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendenta rīcībā nav minētās ierīces, jāiesniedz apliecinājums no ierīču īpašnieka, ka minētās ierīces pretendentam līguma slēgšanas gadījumā būs pieejamas)). Pasūtītājam ir tiesības piedāvājuma izvērtēšanas laikā lūgt pretendentam uzrādīt norādītās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces

| Veicamā pārbaude | Instruments, iekārta utt.* |
| --- | --- |
| Ģeometrisko parametru uzmērīšana |  |
| Augstuma atzīmju pārbaude |  |
| Līdzenuma pārbaude |  |
| Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij) |  |
| Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij) |  |
| Ieklājamā asfalta virsmas temperatūras mērīšana |  |
| Gaismas intensitātes pārbaude ielu apgaismojumam (lux) |  |

Pilnvarotā persona:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Iepirkumu komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu pasūtījumu.

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

## Piedāvājuma cena:

## Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas. Piedāvājumā cenas jānorāda arī katram uzraugāmajam objektam atsevišķi saskaņā ar šī nolikuma 2.1.1.1. punktu.

- IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

## Komisijas tiesības:

## Pieprasīt iesniegt dokumentus un papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

## Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

## Lemt par piedāvājuma noraidīšanu, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām;

## Lemt par piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas, viltoti dokumenti vai paraksti uz tiem;

## Lemt par piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus.

## Komisija līdz lēmuma pieņemšanai par šo iepirkumu nekomentē iepirkuma norises gaitu.

- Komisijas pienākumi:

7.2.1. Izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktai kārtībai;

7.2.2. Rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

7.2.3. Noteikt iepirkuma uzvarētāju;

7.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

7.2.5. Nosūtīt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

8.PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendenta pienākumi:

    - iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības;

    - 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz komisijas uzdotajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu;

8.2.Pretendentam ir tiesības:

8.2.1.Piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi, lai Pasūtītājs spētu laikus atbildēt.

8.2.2. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9.LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

9.1.Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, starp izraudzīto Pretendentu un Pasūtītāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem Pasūtījumam paredzētajam finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā (2.pielikums), un to nosacījumi ir ņemami vērā, sagatavojot piedāvājumu. Izpildītājam līgums ir jāparaksta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir izsūtījis oficiālu vēstuli par šī iepirkuma rezultātiem.

PIELIKUMI:

- Tehniskā specifikācija;

- Līguma projekts;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Curriculum Vitae (CV) forma.

Apstiprināts:

Komisijas priekšsēdētājs:					I. Svirskis

Komisijas locekļi:						A.Skromāns

D. Kleina

I.Stahovska

- Balule

2014. gada 19. martā

- PIELIKUMS

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības darba uzdevums

Objektam „Zaļās ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Avotu ielai), Saules ielas (posmā no Avotu ielas līdz Rīgas ielai),  Avotu ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Saules ielai) un Zemgales ielas rekonstrukcijai, Līvānos, Līvānu novadā”.

Objektam „Lāčplēša ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai 23) un Saules ielas (posmā no Saules ielas 1 līdz Rīgas ielai) rekonstrukcijai, Līvānos, Līvānu novadā”.

Objektam „Sporta ielas, A.Pumupra ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā”.

Objektam „Dzelzceļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai 21) un Rūpniecības ielas rekonstrukcijai, Līvānos, Līvānu novadā”.

Objektam „Līvānu pilsētas Liepu ielas transporta pārvada ar ielu pieslēgumiem būvniecība, tehniskā projekta aktualizācija Liepu ielas un Dzelzceļa ielu posmu rekonstrukcija Līvānos”.

Darbu izpildes termiņš:

Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – no 2014.gada  gada 1.aprīļa līdz  2015 gada 1.septembrim neieskaitot termiņā to laika posmu uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.)

Piedāvājuma cenā jāiekļauj :

- būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;

- būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

- citi izdevumi, ja tādi paredzami;

- paredzēt izdevumus pielietojamo materiālu paraugu testēšanai;

- visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

Būvuzraudzības darba uzdevums:

- Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””, Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

- Būvuzraudzības veicējam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga, turpmāk tekstā arī „Būvuzraugs”, piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību.

- Būvuzraugam ir saistoši pasūtītāja pārstāvja, būvvaldes vai būvinspektora norādījumi par būvuzraudzības jautājumiem, ja tie tiek doti saskaņā ar LR būvniecības tiesību aktu un/vai būvprojekta nosacījumiem.

- Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības grupas vadītājs.

- Būvuzraudzības grupā ietilpst šādi pretendenta iepirkuma piedāvājumā norādītie inženiertehniskie speciālisti:

6.1  Atbildīgais būvuzraugs - ceļu būvuzraugs;

6.2  Būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugs;

6.3. Būvprojektā noteikto elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs;

- Būvuzraugam ir tiesības dot saistošus norādījumus pārējiem būvuzraudzības grupas būvuzraugiem.

- Būvuzraugs un pārējie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar LBN 303-03 ,,Būvuzraudzības noteikumi”.

- Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt būvatļaujas saņemšanu.

- Būvuzraugam objektā jāatrodas ne mazāk kā 30 stundas nedēļā/vismaz 4 reizes nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem.

- Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas nekavējoties.

- Specializēto darbu būvuzraugiem objektā jāierodas vismaz  1-2 reizes nedēļā, laika posmā, kad notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka pasūtītāja pārstāvis un /vai būvuzraugs

13. Būvuzraugam jānodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

14. Būvuzraugam jānodrošina (jāparedz izmaksās pārbaužu minimums) uzmērījumu un kvalitātes novērtējuma veikšana ievērojot ,,Ceļu specifikācijas 2012” un tehnisko noteikumu prasības. Uzmērījumu un kvalitātes novērtējumam tiek piemērotas augstākās no paredzētajām prasībām:

14.1. Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēts instrumentāli;

14.2. Smilts/grunts blietēšanas kontrole pa 30 cm kārtām;

14.3. Drenējošā slāņa sablīvējuma kontroli veikt pa kārtām, pieprasīt no būvuzņēmēja sastādīt segto darbu aktus par sablīvējuma pārbaudi, piedaloties būvuzraugam. Sablīvējuma pārbaudes veicamas atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012, nodaļas 5.1.6. “Kvalitātes novērtējums”19. tabulas izvirzītajām prasībām;

14.4. Nestspēju pārbauda veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni. Nestspējas pārbaude veicama atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012., nodaļas 5.2.6. “Kvalitātes novērtējums” 40. tabulas izvirzītajām prasībām. Dubulto slogošanu ar statisko plātni nestspējas pārbaudei veic vismaz 4 (četros) punktos. Operatīvai kvalitātes kontrolei pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzraugam jānodrošina papildus pārbaudes ar deflektometru, nodrošinot būvētā produkta īpašību operatīvu noteikšanu darba gaitā. Rezultātu salīdzināmību ar specifikācijās noteiktajām testēšanas metodēm apliecina ar salīdzinošās testēšanas pārskatiem vai kalibrācijas protokoliem.

- Būvuzraugam jākontrolē un ikmēneša atskaitē jānorāda būvdarbos pielietoto materiālu atbilstība būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumam, kā arī ekvivalento materiālu pielietošana, ja tādi uzrādīti būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā.

- Būvuzraugam būvniecības laikā jāveic būvuzņēmēja ikmēneša iesniegto un izbūvēto zemes darbu un beramo materiālu (konstruktīvo kārtu tilpums)  uzmērīšana un aprēķins, un jākontrolē to atbilstība tāmes darbu apjomiem (ārējiem inženiertīkliem, ceļiem, laukumiem, labiekārtojumam, zemes darbiem piebūves būvniecībā un cokola atrakumam). Uzmērīšana tiek veikta ar ģeodēziskiem instrumentiem.

- Visiem beramajiem materiāliem tilpums ir noteikts cietā un sablīvētā stāvoklī.

- Mērījumu un aprēķinu rezultātus būvuzraugs iesniedz pasūtītājam, ja būvuzraudzības kārtībā uzmērītie darbu apjomi atšķiras no būvuzņēmēja iesniegtajiem darbu apjomiem, tad būvniecības dalībnieki kopīgi lemj par darbu apjomu atbilstību.

Būvuzraugs:

- piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugs, Būvuzņēmējs, darbuzņēmējs/i un citi pieaicinātie būvniecības dalībnieki vai viņu pilnvaroti pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem.

- ja nepieciešams, rakstveidā novērtē būvniecības riskus un iesniedz iespējamo problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.

- pārbauda, vai būvuzņēmēja un darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

- iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja/u, ja tāds/i iesaistīti būvdarbu veikšanā līgumiem.

- nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja.

- pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

- pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

- pārbauda būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju u.t.t. ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam.

- ierodas būvlaukumā nekavējoties pēc Pasūtītāja pārstāvja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

- saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punkta prasībām piedalās būvdarbu posmu, nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

- pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

- ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta.

- nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam un būvvaldei un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja nepieciešams, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs savus rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju.

- pārbauda Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pats sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Līgumu, 13.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" un piedalās šīs komisijas darbā.

- informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību papildus LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi" prasībām veic sekojošo:

- apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

- pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju.

- kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

- piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu.

- īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un iesniedz testu rezultātus Pasūtītājam.

- izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Veic un apkopo fotofiksācijas dokumentus visām konstruktīvajām daļām, mezgliem, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju izbūvei, norādot konkrētu aprakstu par fotofiksācijā redzamajām attēla atrašanās vietu, datumu un laiku.

- Fotofiksācijas materiālus iesniedz pasūtītāja pārstāvim izdrukātā un digitālā veidā (Ms Word vai Adobe **.pdf formātā ar satura rādītāju par ierakstīto informāciju.

- pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi.

- kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu.

- kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam.

- pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.

- veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 303- 03, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai.

- mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.

- veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

- pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi.

- pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam.

- ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

- Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvnormatīvā LBN 303-03 noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

4.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1 un 5.3 apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

4.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Būvnormatīva LBN 303-03 un citu normatīvo aktu prasībām;

4.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.5.  neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

4.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4.7. ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra organizētās ekspertīzes atzinumā.

- Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

5.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to 	novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no 	būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

5.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam 	par līguma saistību nepildīšanu.

- Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

- Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas;

- Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

- Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par :

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

- atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

- Informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

- Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

- Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā ( Būvprojektā ) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

- Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

- Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

- Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

- Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītājam;

- Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

- Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

- Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā;

- Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, un/vai šaubu gadījumos, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā pārbaužu veikšanai;

- Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un inženierkomunikāciju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana), veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai būvprojekta un Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām;

- Piedalās būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs, kā arī veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garen- un šķērs-līdzenums, temperatūra, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

- Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veic būvdarbu apjomu pārbaudes, veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai LBN prasībām;

- Kontrolē būvdarbu veicēja būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un iesaka Pasūtītājam lēmumus par izmaiņu nepieciešamību būvprojektā.

Saskaņots:

| Līvānu novada domes izpilddirektors | Uldis Skreivers |
| --- | --- |

(paraksts un tā atšifrējums)

| Līvānu novada domes būvniecības |  |
| --- | --- |
| un infrastruktūras daļas vadītājs | Intis Svirskis |

(paraksts un tā atšifrējums)

A.Skromāns, 65307272, 29359849

ainars.skromans@livani.lv

2.PIELIKUMS

Līgums Nr. ______

Līvānos,	      					        		2013.gada __. _______

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065595, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās izpilddirektors Uldis Skreivers, turpmāk saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses,

un „______________” (Nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________________, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas ________ (amats) ____________ (Vārds, Uzvārds), turpmāk saukts „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse, atbilstoši iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ielu rekonstrukcijai””, identifikācijas Nr. LND 2014/__ rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta būvdarbu (turpmāk tekstā – Darbi)  būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums) projektiem: „projektu nosaukumi”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir EUR ________,__ ( ____________ eiro un __ centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likmei, kas ir noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

2.1.1. Ja normatīvajos aktos stājas spēkā izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likmē vai pievienotās vērtības nodokļa nomaksas/apmaksas kārtībā, kā rezultātā mainās līguma summa un līguma maksājumu apmērs, Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu un līguma maksājumu apmēru, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecīgajā laika periodā neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā.

2.2.  Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic sekojošā kārtībā:

2.2.1. Pasūtītītājs Izpildītājam veic avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas, kas sastāda EUR ___________, tajā skaitā PVN, 20 dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

2.2.2. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam starpposma maksājumu/maksājumus būvniecības būvuzraudzības laikā līdz 60 % apmērā no šī līguma summas ( par katru šī līguma būvuzraudzības objektu atsevišķi), saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektu būvuzraudzībai (mērķim ) atkarībā no faktiski izpildīto būvdarbu apjoma būvobjektā procentuālā izteiksmē. Ja pasūtītājam ir attiecīgi finanšu resursi, starpposma maksājums Izpildītājam tiek samaksāts 10 kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas Pasūtītāja grāmatvedībā.

2.2.3. Atlikušo līguma summu 20 % apmērā no šī līguma  summas ( no attiecīgā objekta būvuzraudzības summas, ja uzraugāmie objekti netiek būvēti un pieņemti ekspluatācijā vienlaicīgi saskaņā ar pielikumu Nr. 3 ) Pasūtītājs Izpildītājam veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta ( attiecīgā rekonstruējamā objekta akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Izpildītāja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.2.4. Ja pasūtītājam nav attiecīgu finanšu resursu starpposma maksājumu veikšanai šī līguma 2.2.2. punktā norādītajā kārtībā, Izpildītājam tiek samaksāts 80 % no šī līguma summas ( no attiecīgā objekta būvuzraudzības summas, ja uzraugāmie objekti netiek būvēti un pieņemti ekspluatācijā vienlaicīgi saskaņā ar pielikumu Nr. 3 )  pēc pieņemšanas – nodošanas akta ( attiecīgā rekonstruējamā objekta akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Izpildītāja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde, kas izriet no šī līguma un kas attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm;

    - Izpildītājam jāierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas, pasūtītāja uzaicinājuma trīs stundu laikā;

    - Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

    - pildīt Būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem;

    - veikt objekta būvuzraudzību visā būvniecības laikā, atbilstoši tehniskajam projektam, darbu veikšanas projektam, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam;

    - veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa posmā;

    - veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotam darbu veikšanas projektam un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā;

    - veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Darbu izpildītāju un Pasūtītāju visas būvniecības laikā.

    - piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

    - nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā būvprojektā noteikto materiālu izlietojuma, veicamo būvdarbu Tāmes un Grafika;

    - nepieļaut spēkā esošo tiesību aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā;

    - ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā.

    - veikt sadarbību ar autoruzraugiem, piedaloties risinājumu izvērtēšanā un to saskaņošanā;

    - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumus.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja papildus pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju (t.sk. fotofiksācijas elektroniskā formātā), kas saistīti ar Darbu izpildi.

    - Izpildītājam ir pienākums sagatavot un apkopot visu nepieciešamo dokumentāciju Objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs un tās vadīt.

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

    - Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju un materiālus.

    - Būvuzraugam ierodoties objektā vai konstatējot nepilnības, jāveic ieraksts būvuzraudzības žurnālā ( pielikums Nr. 2 ).

    - Specializēto darbu būvuzraugiem objektā jaierodas vismaz  1-2 reizes nedēļā, laika posmā, kad notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka pasūtītāja pārstāvis un /vai būvuzraugs.

    - Izpildītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem, norādītiem iepirkuma piedāvājumā. Ja Izpildītājs plāno nomainīt apakšuzņēmēju, tad Izpildītāja pienākums ir rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēja nomaiņu.

    - Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

    - Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

    - Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

- Līguma izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.

  - Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk līdz ar darbu uzsākšanu objektā, pēc Pasūtītāja telefoniska uzaicinājuma.

- Pušu atbildība

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

  - Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās vienošanās. Šādos gadījumos līgumslēdzējas puses sastāda un paraksta abpusēju Pakalpojuma pārtraukšanas (apturēšanas uz laiku) aktu.

  - Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.

  - Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu izmaiņas, Pakalpojuma atsākšana pēc pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku noformējami abām līgumslēdzējām pusēm rakstiski vienojoties, Līgumam pievienojot papildus vienošanos, kura ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, ja kāda no līguma pusēm neievēro šo līgumu, rakstiski brīdinot otru pusi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, līdz Līguma laušanai veicot visus savstarpējos norēķinus.

  - Ja līgumslēdzējas puses nevienojas vai ieinteresētā puse noteiktā laikā nesaņem atbildi uz priekšlikumu grozīt vai pārtraukt Līgumu, strīdu pēc ieinteresētās puses iesnieguma, kā arī pārējās domstarpības, kuras rodas šā Līguma izpildes gaitā izšķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Pasūtītājs līguma 2.2. punktā norādītajā kārtībā neapmaksā iesniegtās rēķina summas, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās līguma summas daļas par katru nokavēto kalendāro dienu.

  - Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma pildīšanas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līguma summas.

  - Izpildītājs nes atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu EUR 300 apmērā par katru tādu būtisku kļūdu, kura radusies Izpildītāja tiešas darbības vai bezdarbības rezultātā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma segt Pasūtītājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums būvuzrauga pieļauto kļūdu dēļ)  Izpildītājs nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams Izpildītājs.

  - Pasūtītājam ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

  - Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības/būvuzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

  - Līgums sastādīts uz ____ lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja.

| ## Pasūtītājs |  | ### Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| #### LĪVĀNU NOVADA DOME Reģ.Nr. LV90000065595 Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 AS „Citadele banka” N/k LV79PARX0004642660004 PARXLV22 |  |  |
| ## ___________________________ Līguma projekta pielikums Nr. 2 |  | ### ____________________________ |

| Datums | Vārds, Uzvārds | Objektā pavadītais laiks |  | Objektā konstatētie defekti/nepilnības/piezīmes | Paraksts | Pasūtītāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No plkst. | Līdz plkst. | Defektos dublējas būvdarbu žurnālā pierakstītie aizrādījumi, konstatētie defekti. Piezīmēs var veikt ierakstus par lietām, kuras nav pietiekami nozīmīgas, lai veiktu ierakstu būvdarbu žurnālā, bet būvuzraugs vēlas uz to vērst būvuzņēmēja, pasūtītāja uzmanību, vai apspriest jautājumu sapulces laikā |  |  |

3. pielikums

finanšu piedāvājuma forma

iepirkumam „BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA IELU REKONSTRUKCIJAI”.

ID LND 2014/12

Pretendents, ___________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr.______________________________________________________________,

vienotais reģistrācijas numurs vai saimnieciskās darbības veicēja reg. Nr.

tā _________________________________________ personā (personas kods ____________)

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šo apliecina, ka piekrīt veikt ielu rekonstrukcijas būvuzraudzību, atbilstoši tehniskajām specifikācijām un šādam finanšu piedāvājumam:

| Pakalpojums | Piedāvātā cena, EUR (bez PVN)*** | PVN, EUR | Kopējā piedāvātā cena, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| - Objekta „_______” būvuzraudzība; - Objekta „_______” būvuzraudzība; - Objekta „_______” būvuzraudzība; - Objekta „_______” būvuzraudzība; - Objekta „_______” būvuzraudzība; |  |  |  |

Paraksts **: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*	Cena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

**	Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

*** Pretendenta piedāvātā cena ir fiksēta visā līguma izpildes laikā.

4. PIELIKUMS

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA

(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par katra piesaistītā speciālista (būvuzrauga) vienību, izmantojot šo CV formu tik reizes, cik nepieciešams)

Piedāvātā loma līguma izpildē: Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums: Vārds, uzvārds: ______ Profesija: Dzimšanas gads: KVALIFIKĀCIJA (DARBINIEKA PIEREDZES APRAKSTS): Sniedziet darbinieka pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma mērķiem un uzdevumiem. Sagatavojot pieredzes aprakstu, norādiet informāciju, kas apliecina darbinieka kvalifikācijas atbilstību nolikuma nosacījumiem. Būvprojekta nosaukums; Kopējais būvprojekta būvdarbu apjoms (EUR, bez PVN); Būvprojekta realizācijas laika periods (līdz nodošanai ekspluatācijā); Darbinieka loma un galvenie veiktie darbi būvprojekta izpildes laikā; Būvprojekta pasūtītājs; Darba vieta (darba devējs). IZGLĪTĪBA: Laika periods; Izglītības iestādes nosaukums; Iegūtais grāds, kvalifikācija. DARBA PIEREDZE: Uzskaitiet visus amatus, sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus un galvenos pienākumus. Laika periods; Darba vieta; Amats; Galvenie pienākumi. PAPILDUS APMĀCĪBA (KURSI u. c.): Laika periods; Iestādes nosaukums; Tēmas apraksts; Norāde par pierādījuma dokumentu (diploms, sertifikāts u. c.) , ja tāds izdots. VALODAS: Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji. Valoda; Zināšanu līmenis. Runāt prasme; Rakstīt prasme; Lasīt prasme. Latviešu. Krievu. U. c.. APLIECINĀJUMS: Es, apakšā parakstījies (-usies): - apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „Būvuzraudzības veikšana ielu rekonstrukcijai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2014/12) Pretendenta (jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai; - apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā (norādīt lomu), ja Pretendentam (jānorāda Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________ Paraksts: Datums (diena/mēnesis/gads) : _ Paraksts *: ______________________________ Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis Vārds, uzvārds: ___________________________ Amats: __________________________________

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.