IEPIRKUMA

“ Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

NOLIKUMS

Līvāni, 2017. gads

1. Vispārīgā informācija

- 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LS 2017/6

- 1.2. Pasūtītājs:

SIA “Līvānu siltums”

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV - 5316

Reģ. Nr. 40003482591

Konta Nr. Bankā: LV32PARX0005643350001

AS „Citadele Banka“

Tālruņa Nr. 65307240

Kontaktpersona: Intis Svirskis, tālr. Nr. 65307272, 29410392

e-pasta adrese –  intis.svirskis@livani.lv.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 9. panta noteikumiem

- 1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 02.jūnijam,  plkst. 11.00, Zaļā ielā 39, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

- 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 180 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

- 1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [ aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme Piedāvājums iepirkumam”Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. LS 2017/6  Neatvērt līdz 2017. gada 02.jūnijam plkst. 11:00”.

1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā). Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4.  Piedāvājums  jāsagatavo  latviešu  valodā.  Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.5.6.  Ja piedāvājumu  iesniedz personu   grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.5.7.   Ja pretendents   iesniedz     dokumentu  kopijas,   katra  dokumenta   kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

1.5.8.  Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot, ja pretendents atsauc piedāvājumu.

- 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.  Iepirkuma priekšmets ir Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas  būvprojekta  izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

CPV kods: 71320000-7.

2.1.2. Pretendents var iepazīties ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām Līvānu novada pašvaldības  mājas lapā  www.livani.lv, kā arī SIA “Līvānu siltums” administrācijā  Zaļā ielā 39, Līvānos, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Ja tiks uzdoti jautājumi norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju.

2.1.3. Pasūtītāja  izsniegtā Nolikuma tehniskā  specifikācija  (Projektēšanas  uzdevums) Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

2.1.4. Būvprojekta izstrādes laiks – 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.1.5. Līgums ir saistīts ar projektu ( ja tas tiks apstiprināts ) ko līdzfinansē Eiropas savienības fondi.

- Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzami dokumenti

  - Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

  - Katrs pretendents, kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

  - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz trīs otrās grupas ēku vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas, pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē, norādot pasūtītājus izstrādātajiem tehniskajiem projektiem atsevišķā dokumentā, kurš sastādāms brīvā formā. Piedāvājumam jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par vismaz trīs šajā jomā projektēto objektu kvalitāti un projektēšanas darbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu.

    - Piedāvājuma iesniedzējam pie piedāvājuma jāpievieno apliecinājums, ka konkrētais projektēšanas darbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju (vēlams pievienot projektēšanas darbu vadītāju sertifikātu kopijas – arhitekta prakses sertifikāta kopija, būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, un šajā punktā minētie apliecinājumi, (CV) vai piedāvātā projektēšanas darbu  vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 2.pielikumam).

  - Piedāvājumam vēlams pievienot attiecīgās būvprakses sertifikātu kopijas ( ja būvprakses sertifikātu kopijas pretendents nepievieno pie piedāvājuma, tad tas norāda attiecīgi piedāvātos darbu vadītājus, atļautās būvprakses jomas un būvprakses sertifikātu numurus, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par norādīto personu kompetenci attiecīgajā jomā.

  - Pie piedāvājuma, piedāvājuma iesniedzējs pievieno pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un pretendenta norādītai personai ( ja tāda ir ), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

3.9. Piedāvājumā jānorāda katras projektēšanas sadaļas un autoruzraudzības izmaksas atsevišķi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no jebkuras sadaļas izstrādes, kā arī atteikties no pasūtījuma kopumā finansiālu apsvērumu dēļ.

3.10.Piedāvājumā jānorāda kopējo līgumcenu bez PVN un ar PVN, kā arī darbu izpildes termiņu dienās.

3.11.Vajadzības gadījumā  pretendentam   projektēšanas   laikā jānodrošina   arī citu  specializētu darbu projektēšanai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgas kvalifikācijas sertifikātu.

3.12.Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā pēc līguma noslēgšanas piecu dienu laikā tas apdrošinās savu profesionālo civiltiesisko atbildību par summu vismaz 80 % apmērā no kopējās pretendenta piedāvājuma summas, ieskaitot PVN vai arī dokuments, kas apliecina, ka pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jau ir apdrošināts saskaņā ar šo nolikuma punktu.

3.13.Pretendentam piedāvājumā jānorāda arī konkrētā būvprojekta autoruzraudzības kopējā cena ar PVN un bez PVN.

3.14.Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 4. pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja (3 lappusē).

3.15.Uz Pretendentu vai personu uz kuras iespējām pretendents balstās nedrīkst attiekties Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punkts.

4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

4.1.  Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.2.  Par  uzvarētāju  tiks  atzīts pretendents,  kura  piedāvājums   atbilst   visiem   iepirkuma nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.

4.3.   Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī nolikuma prasības, iepirkumu komisija izlemj vai attiecīgais pretendenta piedāvājums ir noraidāms.

4.4.   Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- Iepirkuma līgums

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums).

PIELIKUMI:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija (skat. atsevišķi pie šī iepirkuma pievienoto datni (failu)) – projektēšanas uzdevums un citi projektēšanas dokumenti.

2.pielikums. Projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

4.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums.

2017. gada 22.maijā

Komisijas priekšsēdētājs:                                       Valērijs Priluckis

Komisijas locekļi:                                                   Intis Svirskis

Iveta Dobele

Arnis Lelītis

1.pielikums

Projektēšanas uzdevums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā

atjaunošanai

Prasības pretendentam:

Pretendentam ir pieredze 2 grupas ēku projektēšanā.

- Vispārīgas prasības:

  - Būvprojektu izstrādāt atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;

  - Būvniecības ieceres dokumentu sastāvs – būvprojekts minimālā sastāvā un     būvprojekts.

  - Topogrāfisko uzmērīšanu veic izpildītājs.

1.4.  Izpildītājs  nodrošina nepieciešamo tehnisko noteikumu savākšanu no attiecīgajām  institūcijām

- Izstrādājot būvprojektu, paredzēt sekojošas sastāvdaļas:

2.1. Vispārīgo daļu.

2.2. Arhitektūras daļu:

- teritorijas sadaļu;

- arhitektūras sadaļu;

2.3. Inženierrisinājumu daļu:

- būvkonstrukcijas;

- ūdensapgādi un kanalizāciju;

- apkuri;

- vēdināšanu (ventilācijas kanālu tīrīšana vai jaunu ierīkošana);

- elektroapgādi;

- vides aizsardzības pasākumus;

2.4. Ekonomisko daļu:

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumus;

- būvdarbu apjomus;

- izmaksu aprēķinus (tāmes);

2.5.  Darbu organizēšanas projektu.

2.6.  Ugunsdrošības pasākumu pārskatu.

2.7.  Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei.

2.8.  Citas sastāvdaļas, ja tas ir nepieciešams.

2.9.  Nepieciešams detalizēti izstrādāt mezglus ēkas daļu siltināšanai un atjaunošanai.

3. Citas prasības:

3.1.  Projektēšanā  vadīties no  ēkas energoaudita  pārskatā norādītajiem priekšlikumiem ēkas   energoefektivitātes uzlabošanai:

3.1.1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai:

3.1.1.1. ēkas dzīvokļu ārsienu siltināšana ar 200 mm siltumizolācijas slāni. Dzīvokļu ārsienu lodžijās siltināšana ar 100 mm biezu siltumizolācijas slāni. Lodžiju

aizstikološana ar divstiklu pakešu logiem. Lodžiju ārējā nožogojuma siltināšana ar 100 mm siltumizolācijas slāni;

3.1.1.2.  ēkas kāpņu  telpu ārsienu siltināšana ar 200 mm siltumizolācijas slāni;

3.1.1.3.  ēkas  bēniņu  pārseguma   siltināšana     ar   300 mm siltumizolācijas slāni. Kāpņu telpu   ieejas jumta siltināšana ar 200 mm siltumizolācijas slāni;

3.1.1.4. pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm siltumizolāciju. Ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu;

3.1.1.5. ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem;

3.1.1.6. kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem;

3.1.1.7. kāpņu telpu stikla bloku pie ēkas ārdurvīm nomaiņa pret divstiklu pakešu logiem;

3.1.1.8. ēkas ārdurvju nomaiņa.

3.1.2.   Apkures sistēmas nomaiņa, uzstādot jaunu apkures sistēmu ar jauniem radiatoriem   un termostatiskajiem ventiļiem un siltuma maksas sadalītājiem. Apkures sistēmu atdalīt no ārējiem siltumtīkliem ar siltummaini. Apkures sistēmas stāvvadus aprīkot ar automātiskiem balansēšanas vārstiem.

3.2.       Projektēšanā   vadīties no tehniskās  apsekošanas atzinumā norādītajiem priekšlikumiem:

3.2.1.  pamatu siltināšana un cokola apmetuma atjaunošana;

3.2.2. veco logu nomaiņa, pret jauniem PVC logiem ar pašregulējošiem gaisa pieplūdes mehānismiem;

3.2.3.  pagraba pārseguma šuvju remonts un tā siltināšana;

3.2.4.  ārsienu siltināšana, pirms tam veicot izdrupušo šuvju remontu un hermetizāciju;

3.2.5.  lodžiju remonts, tai skaitā lodžiju   pārseguma   remonts   un   lodžiju ekrānu apdares remonts;

3.2.6. ieejas mezglu remonts ar jumtu nomaiņu;

3.2.7. jaunas elektroapgādes sistēmas, apkures sistēmas, vēdināšanas sistēmas un ūdens apgādes sistēmas izbūve un atjaunošana;

3.2.8. jumta dzelzsbetona konstrukcijas remonts, hidroizolācijas ierīkošana;

3.2.9. bēniņu pārseguma silstināšana;

3.2.10.veikt saliekamo dzelzsbetona savienojuma mezglu pretkorozijas apdari un visu m3ezglu apbetonēšanu.

3.3.   Veikt kanalizācijas sistēmas atjaunošanu.

3.4.   Veikt lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu.

## 3.5.    Pirms piedāvājuma iesniegšanas, pretendentam jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate.

3.7. Darbu  izmaksās   jāietver   visas būvprojekta izstrādāšanas, un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs.

3.8. Pretendentam visas būvprojekta sadaļas ir jāizstrādā un jāiesniedz valsts valodā, t.sk. elektroniskā formātā. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

3.9. Papildus izdevumi, pēc nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, par   tālāku šīs dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti.

3.10. Pretendentam pienākums ir laicīgi pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un   nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam.

3.11.Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

3.12. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu.

3.13. Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā termiņā.

3.14. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no iepirkuma vispār vai no atsevišķas daļas izstrādes, ja piedāvājumi pārsniedz  pasūtītāja finansiālās iespējas.

3.15. Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD pdf un dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

3.16.Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 60 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Komisijas priekšsēdētājs					                Valērijs Priluckis

Komisijas locekļi                                                                                   Intis Svirskis

Iveta Dobele

Arnis Lelītis

2.pielikums

Projektēšanas darbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze būvprojektu/tehnisko projektu darbu vadīšanā ( norādīt lielākos pabeigtos būvprojektus/tehniskos projektus un pasūtītājus, kuros speciālists ir veicis būvprojektu/ tehnisko projektu darbu vadīšanu ):

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

3.pielikums

Projekts

LĪGUMS Nr. _______

Līvānos,                                                                                          2017. gada ___. ___________

SIA “Līvānu siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003482591, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTAJS, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis,  un

<Projektētāja nosaukums>, Reģ. Nr. ____________________, tās _________________________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, un

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta MAKSĀTĀJS, katrs atsevišķi un visi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz SIA “Līvānu siltums” rīkotā iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LS 2017/6, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Projektētāja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt “________________________________________________”  un tā autoruzraudzību objekta būvniecības laikā, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „________________________________________”, (identifikācijas Nr. LS 2017/___) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem), t.sk., PVN 21 % EUR _______________ ( summa vārdiem), kura sastāv no:

    - atlīdzības par būvprojekta izstrādi EUR ________________, tajā skaitā EUR _______________ PVN 21 % apmērā;

    - autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā būvprojekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR __________, tajā skaitā EUR _________ PVN 21 % apmērā.

  - Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās summas MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTAJA  izrakstītā rēķina iesniegšanas MAKSĀTĀJA grāmatvedībā.

2.2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā atlikušo atlīdzību par būvprojekta izstrādi MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma ( pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes ) par IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.

2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.3.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā noteiktās būvprojekta autoruzraudzības summas MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā no autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanas dienas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas MAKSĀTĀJA grāmatvedībā.

2.3.2. Atlikušo summu par būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar šī līguma 2.1.2. punktu MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas MAKSĀTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.4. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% ( desmit procenti ) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 61. panta piektās daļas 2. punktu.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šī līguma priekšmetā norādīto darbu veikšanai.

  - IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par būvprojekta izstrādi.

  - MAKSĀTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.

    - IZPILDĪTĀJS koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

  - IZPILDĪTĀJAM būvprojekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma un atskaitīties PASŪTĪTĀJAM par paveikto darbu.

  - Autoruzraudzības pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Parakstot šo līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir pieredze vismaz trīs otrās grupas ēku vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas,  pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē, saskaņā ar šī līguma priekšmetu. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka IZPILDĪTĀJS sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamos zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties PASŪTĪTĀJAM.

  - Pēc būvprojekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, PASŪTĪĀJS nodod IZPILDĪTĀJA izstrādāto būvprojektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt IZPILDĪTĀJA iesniegtā būvprojekta atbilstību Eiropas Savienības  un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.

  - Ja PASŪTĪTĀJS izlemj neveikt būvprojekta ekspertīzi, IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā līguma summa par būvprojekta izstrādi, kas noteikta šī līguma 2.1.1. punktā tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas MAKSĀTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

  - Ja ekspertu atzinums par būvprojektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, MAKSĀTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.1. punktu.

  - Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā būvprojekta labojumu un trūkumu novēršanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - IZPILDĪTĀJS būvprojekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM  60 kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

  - Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:

    - pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas starpposma aktu, vai

    - iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.

  - Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu pirms vai pēc būvprojekta ekspertīzes, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem vienas nedēļas laikā no akta sastādīšanas dienas vai aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.

  - Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt būvprojekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:

    - PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;

    - Būvprojekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.

4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, PUSES savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

  - Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.

  - Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.

  - Ja MAKSĀTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, MAKSĀTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu MAKSĀTĀJAM.

  - IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.

  - Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādātā būvprojekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma noteiktajā termiņā ( vienas nedēļas laikā ) no akta sastādīšanas dienas vai PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU desmit darba dienu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.

    - Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības prasīt vienlaicīgi no IZPILDĪTĀJA gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.

    - Par IZPILDĪTĀJA nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

  - Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

  - Ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc PASŪTĪTĀJA aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

  - IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma segt PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ)  IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ).

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

- Apakšlīgumi

6.1.	IZPILDĪTĀJAM ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, izņemot tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir līdz 10 procentiem no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2.	Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā  balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM un jāsaņem rakstveida piekrišana. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL  9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

6.3.	Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt tā personāla uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. PASŪTĪTĀJS piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

6.3.1.	IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs uz kuru iespējām pretendents balstījies atbilst tām iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2.	Piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.3.	Uz piedāvāto apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies neattiecas PIL  9. panta astotās daļas 1., 2., 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

6.4.	PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Nepārvarama vara

  - Ja kāda   no  Pusēm   nevar     izpildīt   Līguma   nosacījumus   nepārvaramas   varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

8. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

8.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

8.2.Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

9. Citi noteikumi

9.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs – Intis Svirskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

9.4.Līgums sastādīts 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens pie MAKSĀTĀJA, savukārt trešais – pie IZPILDĪTĀJA.

9.5.PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS SIA “Līvānu siltums” Reģ.Nr.40003482591 Zaļā iela 39, Līvāni, LV-5316 AS “Citadele banka” LV32PARX0005643350001 _________________________ V.Priluckis |  | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- | --- |
| MAKSĀTĀJS Līvānu novada dome Reģ.Nr.90000065595 Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316 AS “Citadele banka” LV79PARX0004642660004 |  |  |
| ___________________________ U.Skeivers |  |  |

4.pielikums

- PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais izpildes termiņš ( dienās ) - ____________________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātā būvprojekta izstrādes summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvprojekta izstrādes summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātā būvprojekta autoruzraudzības summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvprojekta autoruzraudzības summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

- ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvājuma kopējā summa ieskaitot autoruzraudzības pakalpojumus bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Piedāvājuma kopējā summa ieskaitot autoruzraudzības pakalpojumus ar 21 % PVN sastāda EUR ___________________.

Pretendents: ____________________________________________________________

Reģ. Nr. :____________________________________________________

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  ___________________e-pasts: _____________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:	 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)